기 획 서

AI 보안 전문 에이전트

구축 기획서

지속 업데이트를 기본으로 하는 집·회사 PC 실시간 방어 체계

“창은 매일 날카로워진다. 방패도 매일 새로워져야 한다.”

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서명 | AI 보안 전문 에이전트 구축 기획서 |
| 문서 버전 | v0.1 (초안) — 검토 후 v1.0 확정 |
| 작성일 | 2026. 10. 4. |
| 적용 대상 | ① 집 PC (개인 소유) ② 회사 PC (대학 정보보안 부서 승인 후) |
| 문서 성격 | 구축 전 기획 단계 문서. 본 기획서 확정 후 단계별 개발에 착수 |
| 개정 주기 | 분기 1회 정기 개정 + 중대 위협 변화 시 수시 개정 (부록 B 개정 이력 관리) |

# 목  차

요약 (Executive Summary)

1. 추진 배경 및 목적

2. 보호 대상 및 위협 분석

3. 에이전트 개념 설계

4. 지속 업데이트 체계 (핵심)

5. 기술 구성

6. 추진 단계 및 일정

7. 소요 비용

8. 성과지표 (KPI)

9. 리스크 및 대응

10. 결정 필요 사항 및 다음 단계

부록 A. 용어 설명

부록 B. 기획서 개정 이력

# 요약 (Executive Summary)

한 눈에 보는 기획 요지

■ 무엇을: 집 PC와 회사 PC를 해킹·악성코드·피싱으로부터 실시간으로 지키는 「AI 보안 전문 에이전트」를 구축한다. ■ 어떻게: 기존 보안 도구(Windows Defender, 방화벽, OS 업데이트)를 대체하지 않고, 그 위에서 ① 상태 감시 ② 위협 탐지 ③ AI 판단 ④ 자동 대응 ⑤ 지속 업데이트의 5개 층을 쌓는다. ■ 핵심 원칙: 「지속 업데이트」를 선택 기능이 아닌 기본 설계로 둔다. 위협정보는 매시간, 탐지규칙은 매일, 에이전트 코드는 매주, AI 판단 로직은 매월 갱신하며 업데이트가 멈추면 에이전트 스스로 경보를 낸다. ■ AI의 역할: 수집된 이벤트를 종합해 위험도를 판단하고, 사용자가 이해할 수 있는 말로 설명하며, 되돌릴 수 있는 범위에서만 자동 대응한다. 파괴적 조치는 반드시 사용자 승인을 거친다. ■ 일정: 12주 4단계. 1단계(2주)에서 점검·리포트 에이전트를 먼저 가동해 효과를 확인하고 단계적으로 확장한다. ■ 비용: 오픈소스와 무료 위협정보 피드를 기본으로 하며, 실비는 AI API 사용료 수준이다. ■ 전제: 회사 PC 적용은 대학 정보보안 담당부서와 사전 협의·승인이 필수이며, 승인 전에는 집 PC에서만 운영한다.

본 기획서는 「해킹과 보안은 창과 방패」라는 전제에서 출발한다. 공격자는 이미 AI를 활용해 취약점 탐색, 피싱 메일 작성, 침투 자동화를 수행하고 있으며, 공격 도구는 매일 갱신된다. 따라서 방어 체계가 한 번 구축하고 끝나는 「완성품」이라면 수개월 내에 무력화된다. 이 기획서는 에이전트를 「계속 자라는 방패」로 정의하고, 업데이트·검증·자가진단의 순환 구조를 설계의 중심에 둔다.

# 1. 추진 배경 및 목적

## 1.1 추진 배경: AI가 바꾼 공격 환경

최근 금융기관, 공공기관, 교육기관의 웹사이트와 내부 시스템을 겨냥한 침해사고가 잇따르고 있으며, 그 수법은 AI의 등장으로 질적으로 달라졌다. 과거에는 숙련된 공격자가 수 주에 걸쳐 수행하던 정찰·취약점 분석·침투·정보 탈취 과정이 AI 에이전트에 의해 자동화되어 소수 인력으로도 대규모·동시다발 공격이 가능해졌다. 개인 PC 사용자 입장에서 체감되는 변화는 다음과 같다.

- 피싱의 정교화: AI가 작성한 한국어 피싱 메일·문자는 문법 오류가 없고 수신자의 소속·업무 맥락을 반영해 기존 「어색한 문장」 기준의 판별이 통하지 않는다.

- 취약점 악용 속도: 보안 패치가 공개된 뒤 공격 코드가 만들어지기까지의 시간이 며칠에서 수 시간으로 단축되어, 「나중에 업데이트」하는 습관이 곧 침해로 이어진다.

- 악성코드의 변형: AI가 악성코드를 자동 변형해 서명(시그니처) 기반 백신을 우회하므로, 「무엇인가」보다 「무엇을 하는가」(행위)를 보는 탐지가 필요하다.

- 개인 PC가 관문: 대학 교직원의 집 PC와 회사 PC는 학사·행정 시스템, 이메일, 클라우드 문서로 연결되는 입구이며, 한 대의 감염이 조직 전체의 정보 유출로 이어질 수 있다.

## 1.2 목적

본 사업의 목적은 사용자가 보안 전문가가 아니어도, 전문가 수준의 감시·판단·대응을 24시간 받을 수 있는 「개인 전담 보안 에이전트」를 구축하는 것이다. 구체적 목표는 다음 네 가지다.

- 실시간 방어: 의심 프로세스·네트워크 연결·피싱 URL·악성 파일을 탐지 즉시 알리고, 되돌릴 수 있는 조치는 자동으로 수행한다.

- 정보 보호: 개인정보·업무문서·계정정보가 외부로 유출되는 경로(원격 접속, 비정상 전송, 정보 탈취형 악성코드)를 차단한다.

- 지속 업데이트: 위협정보·탐지규칙·에이전트 코드·AI 판단 로직을 정해진 주기로 자동 갱신하고, 갱신이 멈추면 스스로 경보한다.

- 설명 가능성: 모든 탐지와 조치를 사용자가 이해할 수 있는 한국어 보고로 남겨, 「왜 막았는지」를 알 수 있게 한다.

## 1.3 기본 철학: 창과 방패, 그리고 지속 업데이트 5대 원칙

공격(창)은 날마다 새로워지므로 방어(방패)도 날마다 새로워져야 한다. 이 철학을 설계 원칙으로 옮기면 다음 다섯 가지가 된다. 이후 모든 장의 설계는 이 원칙에 따라 검증한다.

| 원칙 | 내용 | 설계 반영 |
| --- | --- | --- |
| ① 업데이트가 기본값 | 업데이트는 선택 기능이 아니라 에이전트의 생존 조건이다. 업데이트가 멈춘 에이전트는 「고장」으로 취급한다. | 4.1 업데이트 주기표, 4.4 노후화 지표 |
| ② 다층 방어 | 하나의 층이 뚫려도 다음 층이 막는다. AI는 기존 보안 도구를 대체하지 않고 그 위에서 조율한다. | 3.2 5층 아키텍처 |
| ③ 행위 중심 탐지 | 「알려진 악성코드인가」보다 「정상에서 벗어난 행동인가」를 본다. 기준선(baseline)을 학습해 이탈을 감지한다. | 3.3 핵심 기능, L2 탐지 엔진 |
| ④ 되돌릴 수 있는 자동화 | 자동 대응은 복구 가능한 범위로 제한하고, 파괴적 조치는 사람이 승인한다. AI의 오판이 사고가 되지 않게 한다. | 3.4 대응 자동화 단계 |
| ⑤ 방패도 창으로 시험 | 월 1회 안전한 모의 공격으로 방패의 구멍을 찾고, 결과를 다음 업데이트에 반영한다. | 4.5 자가 진단 |

# 2. 보호 대상 및 위협 분석

## 2.1 보호 대상

보호 대상은 집 PC와 회사 PC 두 대이며, 소유권과 관리 권한이 달라 적용 방식도 달라야 한다. 특히 회사 PC는 대학 정보보안 정책(내PC지키미, 백신, 매체제어, 망분리 등)이 이미 적용되어 있을 가능성이 높으므로 반드시 정보보안 담당부서와 협의 후 적용한다.

| 구분 | 집 PC | 회사 PC |
| --- | --- | --- |
| 소유·관리 권한 | 본인 (관리자 권한 보유) | 대학 (정보보안 정책 적용 중, 관리자 권한 제한 가능) |
| 주요 자산 | 개인정보, 금융정보, 가족 사진·문서, 각종 계정 | 학사·행정 문서, 평가 자료, 교직원·학생 개인정보, 내부 시스템 접속 권한 |
| 주요 위협 | 피싱, 랜섬웨어, 정보탈취형 악성코드, 원격제어, 가정용 공유기 취약점 | 스피어피싱(업무 사칭), 문서형 악성코드(HWP·DOCX), 내부망 확산, USB 매체 |
| 적용 범위 | 전체 기능 (감시·탐지·AI 판단·자동 대응·업데이트) | 1차: 읽기 전용 감시·점검·리포트 → 승인 범위에 따라 확대 |
| AI 데이터 전송 | 허용 (단, 해시·메타데이터 위주로 최소화) | 원칙적 금지. 로컬 모델 사용 또는 전송 없는 규칙 기반 운영 |
| 적용 시점 | 1단계부터 즉시 | 4단계 (정보보안 담당부서 승인 후) |

※ 전제: 두 PC 모두 Windows 11 기준으로 설계한다. macOS 또는 Linux인 경우 센서 층(L1)의 수집 모듈만 교체하고 상위 설계는 그대로 적용한다.

## 2.2 주요 위협 시나리오

개인 PC에서 실제로 발생 빈도가 높은 위협을 공격 경로와 함께 정리하고, 각 위협을 어느 층에서 막을지 대응시킨다. 이 표는 3장의 기능 설계와 4장의 업데이트 대상을 정하는 근거가 된다.

| 위협 | 공격 경로 | 피해 | 주 대응 층 |
| --- | --- | --- | --- |
| 피싱·스미싱 | 업무 사칭 메일, 택배·공공기관 사칭 문자, 가짜 로그인 페이지 | 계정 탈취, 2차 침투 | L2 URL 평판 조회 + L3 AI 메일·URL 분석 |
| 문서형 악성코드 | HWP·DOCX·PDF 첨부 파일의 매크로·취약점 | 원격제어, 정보 유출 | L1 프로세스 트리 감시 + L2 행위 규칙(오피스→파워셸 실행 등) |
| 정보탈취형 악성코드 | 불법 소프트웨어, 가짜 업데이트, 브라우저 확장 | 저장된 비밀번호·쿠키·지갑 탈취 | L1 브라우저 데이터 접근 감시 + L2 해시 조회 |
| 랜섬웨어 | RDP 노출, 피싱, 취약점 | 파일 암호화, 업무 마비 | L1 대량 파일 변경 감시 + L4 즉시 격리 + 백업 |
| 원격제어·백도어 | 원격 지원 도구 악용, 취약한 공유기 | 장기 잠복, 지속 유출 | L1 신규 자동실행·계정·서비스 감시 + L2 외부 연결 평판 |
| 취약점 미패치 | OS·브라우저·오피스·한글 미업데이트 | 모든 공격의 기반 | L0 패치 상태 점검 + L5 CVE 피드 대조 |
| AI 에이전트 자체 공격 | 에이전트가 읽는 로그·메일에 숨긴 명령(프롬프트 인젝션), API 키 탈취 | 방패가 창으로 전환 | 3.6 에이전트 자체 보안 |

## 2.3 기존 보안 수단의 한계

Windows Defender와 상용 백신은 알려진 악성코드 차단에는 효과적이지만, 다음 영역에서 공백이 있다. 에이전트는 바로 이 공백을 메우는 것을 목표로 한다.

- 여러 신호를 종합하는 「판단」이 없다. 백신은 파일 하나를 보지만, 실제 침해는 「메일 열람 → 문서 실행 → 파워셸 → 외부 접속」처럼 연쇄로 나타난다.

- 사용자에게 「왜 위험한지」 설명하지 않는다. 경고창은 무시되거나 「허용」으로 눌러진다.

- 업데이트 상태, 백업 상태, 계정 보안(MFA), 공유기 설정 같은 「위생 상태」를 통합 점검하지 않는다.

- 새로운 위협 동향(KISA 보안공지, 신규 CVE)을 사용자의 환경에 대조해 「당신의 PC에 해당된다」고 알려주지 않는다.

# 3. 에이전트 개념 설계

## 3.1 역할 정의: 에이전트가 하는 일과 하지 않는 일

| 에이전트가 하는 일 | 에이전트가 하지 않는 일 |
| --- | --- |
| • 기존 보안 도구의 상태를 감시하고 꺼져 있으면 되살린다 • 프로세스·네트워크·자동실행·로그를 수집해 기준선과 비교한다 • 위협정보와 규칙으로 1차 탐지하고, AI가 종합 판단한다 • 되돌릴 수 있는 범위에서 자동 차단·격리한다 • 모든 탐지·조치를 한국어로 설명하고 일·주 보고서를 만든다 • 스스로 업데이트하고, 업데이트가 멈추면 경보한다 | • Windows Defender·백신을 대체하지 않는다 (대체가 아니라 조율) • 파일 삭제, 계정 삭제, 디스크 포맷 등 파괴적 조치를 자동으로 하지 않는다 • 회사 보안 정책을 우회하거나 무력화하지 않는다 • 사용자의 문서·메일 전문을 외부 AI로 보내지 않는다 (해시·메타데이터 위주) • 「완전 방어」를 약속하지 않는다. 제로데이는 백업·복구 체계로 보완한다 |

## 3.2 아키텍처: 5층 방어 구조

에이전트는 아래 다섯 층으로 구성된다. 아래 층일수록 「검증된 기존 도구」, 위 층일수록 「AI와 자동화」이며, 가장 바깥의 L5 지속 업데이트 층이 나머지 네 층 전체를 매일 새롭게 한다.

| 층 | 명칭 | 역할 | 주요 구성요소 |
| --- | --- | --- | --- |
| L5 | 지속 업데이트 | 위협정보·규칙·코드·AI 로직을 주기적으로 갱신하고 검증·롤백한다. 모든 층을 감싸는 바깥 층 | 업데이트 스케줄러, 서명 검증, 카나리 배포, 노후화 지표 |
| L4 | 대응 | 탐지 결과에 따라 알림·차단·격리·복구 안내를 수행한다 | 방화벽 규칙 적용, 프로세스 종료, 파일 격리함, 모바일 알림 |
| L3 | AI 판단 | 여러 신호를 종합해 위험도를 산정하고, 근거를 설명하며, 대응 등급을 결정한다 | Claude API (클라우드) 또는 로컬 LLM, 판단 프롬프트, 사례 기억 |
| L2 | 탐지 엔진 | 규칙·위협정보·행위 기준선으로 이벤트를 1차 선별한다 | Sigma 규칙, YARA, 해시·URL·IP 평판 조회, 기준선 이상탐지 |
| L1 | 센서·수집 | PC에서 일어나는 일을 구조화된 이벤트로 수집한다 | Sysmon, Windows 이벤트 로그, 프로세스·네트워크·자동실행 스냅샷, 파일 변경 감시 |
| L0 | 기반 방어 | OS가 제공하는 기본 보안을 항상 켜진 상태로 유지한다 | Defender 실시간 보호, 방화벽, 자동 업데이트, BitLocker, 계정 MFA |

이벤트 흐름: L1 수집 → L2 규칙 선별(대부분의 정상 이벤트는 여기서 걸러짐) → L3 AI 판단(의심 이벤트만 전달, 1일 수십 건 수준) → L4 대응 등급 결정·실행 → 사용자 보고. L5는 이 흐름과 독립적으로 매시간·매일 돌며 L0~L4의 재료를 교체한다.

## 3.3 핵심 기능

| 기능 | 설명 | 우선순위 | 단계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 보안 위생 점검 | Defender·방화벽·OS 패치·브라우저·오피스·한글 업데이트 상태, BitLocker, 계정 MFA, 백업 최신 여부를 매일 점검하고 미비 항목을 안내·자동 복구 | 필수 | 1 |
| 일일·주간 보안 리포트 | 점검 결과, 탐지 건수, 조치 내역, 주요 위협 뉴스 요약을 한국어로 작성해 아침에 전달 | 필수 | 1 |
| 프로세스·네트워크 감시 | 신규 프로세스, 부모-자식 관계(오피스→파워셸 등), 외부 연결 목적지를 실시간 수집해 기준선과 비교 | 필수 | 2 |
| 자동실행·지속성 감시 | 레지스트리 Run 키, 예약 작업, 서비스, 신규 계정, 브라우저 확장의 변경을 감지 (공격자의 「잠복」 수법) | 필수 | 2 |
| 위협정보 대조 | 실행 파일 해시, 접속 URL·IP를 무료 위협정보 피드와 대조해 알려진 악성 여부 판정 | 필수 | 2 |
| 피싱 분석 도우미 | 사용자가 메일·문자·URL을 붙여넣으면 발신자·링크·요구 행동을 분석해 위험도와 근거를 제시 | 필수 | 3 |
| AI 종합 판단 | L2가 올린 의심 이벤트를 전후 맥락과 함께 분석해 위험도(정보/주의/경고/위급)와 대응 등급을 결정 | 필수 | 3 |
| 자동 대응 | 등급에 따라 알림, 외부 연결 차단, 프로세스 중지, 파일 격리를 수행하고 되돌리기 기능 제공 | 필수 | 3 |
| 랜섬웨어 조기 감지 | 짧은 시간 대량 파일 변경·확장자 변경을 감지하면 즉시 프로세스 중지 및 알림 | 필수 | 3 |
| 자가 업데이트 | 4장의 업데이트 파이프라인 전체 (피드·규칙·코드·AI 로직) | 필수 | 1~4 |
| 자가 진단(모의 공격) | 월 1회 안전한 테스트(EICAR, 피싱 샘플, 정상 범위 내 행위 테스트)로 탐지 성능 검증 | 권장 | 4 |
| 보안 상담 | 「이 프로그램 설치해도 되나요?」 같은 질문에 설치 전 평판·권한을 조사해 답변 | 권장 | 4 |

## 3.4 대응 자동화 단계 (되돌릴 수 있는 자동화)

AI의 판단이 틀릴 수 있다는 전제에서, 자동 대응의 범위를 「되돌릴 수 있는가」로 나눈다. 등급은 사용자가 설정에서 조정할 수 있으며, 회사 PC는 승인 전까지 Tier 0으로 고정한다.

| 등급 | 자동 조치 범위 | 예시 | 되돌리기 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tier 0 알림 | 조치 없음. 알림과 권고만 | 「새 브라우저 확장이 설치되었습니다. 설치한 적이 없다면 삭제를 권합니다」 | 해당 없음 |
| Tier 1 자동 차단 | 복구 가능한 차단·격리 (즉시 실행 후 사후 보고) | 악성 평판 IP로의 연결 차단, 의심 프로세스 중지, 의심 파일 격리함 이동 | 원클릭 복원 (규칙 삭제, 파일 복원) |
| Tier 2 승인 후 조치 | 사용자 승인 후 실행 (알림에서 승인/거부) | 자동실행 항목 삭제, 예약 작업 제거, 계정 비활성화, 네트워크 전체 차단 | 조치 전 스냅샷 보관 |
| 금지 | 에이전트가 절대 수행하지 않음 | 파일 영구 삭제, 디스크 포맷, 백신·방화벽 해제, 회사 정책 변경 | — |

## 3.5 AI 활용 설계 및 데이터 보호

AI(LLM)는 L3 판단과 피싱 분석, 보고서 작성, 보안 상담에 사용한다. 보안 에이전트가 오히려 정보 유출 통로가 되지 않도록 다음 원칙으로 데이터를 다룬다.

- 최소 전송: AI에 보내는 것은 프로세스명·해시·접속 주소·이벤트 요약 등 메타데이터이며, 문서 내용·메일 본문·비밀번호는 보내지 않는다. 피싱 분석은 사용자가 직접 붙여넣은 내용에 한한다.

- PC별 모드 분리: 집 PC는 클라우드 모델(Claude API) 사용, 회사 PC는 로컬 모델 또는 AI 없는 규칙 모드로 운영한다. 모드는 설정 파일에서 PC별로 고정한다.

- 모델 선택: 일상 판단은 비용 효율 모델, 위급 등급 재검토와 월간 심층 분석은 상위 모델을 사용하는 2단 구성으로 비용과 정확도를 함께 잡는다.

- 판단 기록: AI의 모든 판단은 입력 요약·근거·결론을 로컬 DB에 남겨 사후 검토와 오탐 교정에 쓴다. 이 기록은 4장의 「AI 로직 업데이트」의 재료가 된다.

## 3.6 에이전트 자체 보안 (방패가 창이 되지 않게)

보안 에이전트는 관리자 권한으로 PC 전체를 보고 외부와 통신하므로, 공격자에게는 가장 매력적인 목표가 된다. 다음을 설계 요건으로 둔다.

| 위험 | 대책 |
| --- | --- |
| 프롬프트 인젝션 (로그·메일·파일명에 숨긴 명령으로 AI를 조종) | 에이전트가 읽는 모든 외부 데이터는 「데이터」로만 취급하고 명령으로 해석하지 않도록 프롬프트 구조를 분리한다. AI 출력은 허용된 조치 목록(화이트리스트) 안에서만 실행한다. |
| API 키·설정 탈취 | 키는 Windows 자격 증명 관리자(DPAPI)에 보관하고 평문 설정 파일에 두지 않는다. 키별 사용 한도와 월 비용 상한을 설정한다. |
| 업데이트 경로 위·변조 (가짜 업데이트 주입) | 업데이트 파일은 서명과 해시를 검증한 뒤에만 적용한다. 검증 실패 시 적용하지 않고 경보한다. (4.3 참조) |
| 에이전트 권한 남용 | 수집은 관리자 권한, AI 판단은 일반 권한으로 분리한다. 자동 조치는 3.4의 Tier 범위를 코드 수준에서 강제한다. |
| 에이전트 중단·무력화 | 에이전트 프로세스가 종료되면 감시 서비스가 재시작하고, 10분 이상 중단 시 모바일로 알림을 보낸다. |

# 4. 지속 업데이트 체계 (핵심)

이 장은 본 기획서의 중심이다. 에이전트의 모든 구성요소를 「업데이트 대상」으로 정의하고, 각각의 주기·출처·검증·실패 시 대응을 정한다. 설계 기준은 단순하다. 「업데이트되지 않은 방패는 방패가 아니다.」

## 4.1 업데이트 대상과 주기

| 계층 | 업데이트 대상 | 주기 | 방식 | 출처 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 기반 방어 | Windows·Defender 정의 파일, 브라우저, 오피스, 한글, 주요 앱 | 매일 점검, 발견 즉시 적용 | OS 자동 업데이트 + 에이전트가 상태 확인·독촉 | Microsoft, 각 제조사 |
| L2 위협정보 | 악성 해시·URL·IP·도메인 목록 | 매시간 | 자동 (피드 다운로드·검증·적용) | abuse.ch(URLhaus·MalwareBazaar·Feodo), KISA 보호나라, VirusTotal 조회 |
| L2 탐지 규칙 | Sigma 행위 규칙, YARA 서명, 자체 규칙 | 매일 | 자동 적용 + 신규 규칙은 24시간 「관찰 모드」 후 활성화 | SigmaHQ, YARA-Rules, 자체 작성 |
| L1·L4 에이전트 코드 | 센서·대응·스케줄러 프로그램 본체 | 매주 (보안 수정은 수시) | 자동 (서명 검증 → 집 PC 선적용 → 24시간 후 회사 PC) | 자체 저장소(GitHub Releases) |
| L3 AI 판단 로직 | 판단 프롬프트, 위험도 기준, 오탐 교정 사례, 사용 모델 버전 | 매월 + 오탐 누적 시 수시 | 반자동 (제안 생성 → 사용자 검토 → 적용) | 자체 판단 기록 DB, 모델 제공사 릴리스 |
| 지식베이스 | 신규 CVE, KISA·교육부 보안공지, 보안 뉴스 요약 | 매일 | 자동 수집 → AI가 「내 PC 해당 여부」 판정 → 리포트 반영 | NVD, KISA 보호나라, 교육부, 주요 보안 매체 |
| 기획서·운영 규정 | 본 기획서, 대응 등급 설정, 운영 루틴 | 분기 | 수동 (자가진단 결과·위협 변화 반영) | 운영 기록, 분기 검토 회의 |

## 4.2 외부 정보원

무료·공개 정보원을 기본으로 하고, 유료 서비스는 필요 시 추가한다. 모든 정보원은 「수집 → 형식 검증 → 적용 → 적용 결과 기록」의 공통 절차를 거치며, 정보원이 48시간 이상 응답하지 않으면 노후화 경보(4.4)에 반영된다.

| 정보원 | 제공 내용 | 활용 | 비용 |
| --- | --- | --- | --- |
| KISA 보호나라(boho.or.kr) | 국내 보안공지, 취약점 경보, 악성코드 동향 | 지식베이스, 국내 특화 위협 반영 | 무료 |
| abuse.ch (URLhaus, MalwareBazaar, Feodo Tracker) | 악성 URL, 악성코드 해시, 봇넷 C2 IP | L2 평판 대조 (매시간 갱신) | 무료 |
| VirusTotal API | 파일 해시·URL 다중 백신 판정 | 의심 파일·URL 2차 확인 (일 한도 내) | 무료 등급 (한도 있음) |
| NVD / CVE | 공식 취약점 데이터베이스 | 설치 소프트웨어 버전과 대조해 미패치 알림 | 무료 |
| SigmaHQ / YARA-Rules | 공개 탐지 규칙 저장소 | L2 행위·서명 규칙 갱신 | 무료 (오픈소스) |
| Microsoft 보안 업데이트 가이드 | 월간 패치 내역, 긴급 패치 | L0 패치 점검 기준 | 무료 |
| 교육부·대학 정보보안 공지 | 교육기관 대상 보안 지침·사고 사례 | 회사 PC 운영 기준 반영 | 무료 |
| 모델 제공사 릴리스 노트 | AI 모델 버전·기능 변경 | L3 모델 교체 판단 | API 사용료에 포함 |

## 4.3 자가 업데이트 파이프라인

에이전트 코드와 규칙의 업데이트는 다음 7단계를 자동으로 거친다. 어느 단계에서든 실패하면 이전 버전을 유지하고 경보한다. 이 파이프라인 자체가 공격 통로가 되지 않도록 서명 검증을 가장 앞에 둔다.

- 확인: 정해진 주기에 업데이트 저장소에서 최신 버전 정보를 가져온다.

- 검증: 다운로드 파일의 서명과 해시를 확인한다. 불일치 시 즉시 중단·경보.

- 격리 테스트: 새 규칙·코드를 「관찰 모드」로 실행해 기존 정상 이벤트에 오탐이 급증하지 않는지 확인한다 (규칙은 24시간, 코드는 자가 테스트 통과).

- 카나리 적용: 집 PC에 먼저 적용하고 24시간 운영한다.

- 확대 적용: 이상이 없으면 회사 PC(승인 범위)에 적용한다.

- 건강 점검: 적용 후 센서 수집률, 탐지 지연, 오류 로그를 확인한다. 기준 미달 시 자동 롤백.

- 기록: 버전, 적용 시각, 결과를 업데이트 이력 DB에 남기고 주간 리포트에 포함한다.

## 4.4 방패 노후화 지표와 경보

「업데이트가 멈춘 상태」를 눈에 보이게 만드는 것이 지속 업데이트의 핵심이다. 다음 지표를 매일 계산해 대시보드와 리포트의 맨 위에 표시하고, 임계값을 넘으면 경보한다.

| 지표 | 정의 | 정상 | 경보 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 위협정보 신선도 | 마지막 피드 갱신 후 경과 시간 | 6시간 이내 | 24시간 초과 |
| 규칙 신선도 | 마지막 규칙 갱신 후 경과 일수 | 3일 이내 | 7일 초과 |
| 코드 버전 차이 | 최신 릴리스 대비 뒤처진 버전 수 | 0 | 2개 이상 또는 보안 수정 미적용 |
| 패치 미적용 수 | 설치 소프트웨어 중 알려진 취약점이 있는 미패치 항목 수 | 0 | 1개 이상 (긴급은 즉시) |
| AI 로직 검토 경과 | 마지막 판단 로직 검토 후 경과 일수 | 30일 이내 | 45일 초과 |
| 업데이트 실패 횟수 | 최근 7일 파이프라인 실패 건수 | 0 | 2회 이상 연속 |
| 자가진단 통과율 | 최근 월간 모의 공격 탐지율 | 90% 이상 | 80% 미만 |

## 4.5 창으로 방패 시험하기: 월간 자가 진단

방패가 실제로 막는지는 창으로 찔러 봐야 안다. 월 1회, 실제 피해가 없는 안전한 방법으로 탐지·대응을 시험하고, 놓친 항목은 다음 달 업데이트의 1순위로 반영한다. 모든 테스트는 집 PC에서만 수행하며, 회사 PC에서는 정보보안 담당부서가 허용한 항목만 수행한다.

| 시험 항목 | 방법 (안전) | 확인 사항 |
| --- | --- | --- |
| 백신 연동 | EICAR 표준 테스트 파일 생성 | Defender 탐지 → 에이전트 인지 → 알림까지의 시간 |
| 피싱 탐지 | 알려진 피싱 샘플 URL(보고된 사례)로 분석 요청 | 위험도 「경고」 이상 판정 여부, 근거 설명의 적절성 |
| 행위 탐지 | 오피스 문서에서 파워셸 실행 등 공격 패턴을 흉내 낸 무해한 스크립트 실행 | L2 규칙 발동, L3 판단, Tier 1 조치 여부 |
| 지속성 탐지 | 테스트용 자동실행 항목·예약 작업 추가 | 변경 감지 및 알림 시간 |
| 랜섬웨어 모사 | 테스트 폴더 안에서 다수 파일을 빠르게 변경 | 대량 변경 감지 → 프로세스 중지 시간 |
| 업데이트 무결성 | 해시가 틀린 가짜 업데이트 파일 투입 | 검증 실패 → 적용 거부 → 경보 여부 |
| 중단 복구 | 에이전트 프로세스 강제 종료 | 자동 재시작 시간, 알림 발송 여부 |

## 4.6 운영 루틴

| 주기 | 자동 (에이전트) | 수동 (사용자) | 소요 시간 |
| --- | --- | --- | --- |
| 매시간 | 위협정보 피드 갱신, 센서 상태 점검 | — | 0분 |
| 매일 | 보안 위생 점검, 규칙 갱신, 지식베이스 수집, 일일 리포트 발송 | 아침 리포트 확인 (경보 시 승인/거부 응답) | 3분 |
| 매주 | 에이전트 코드 업데이트, 주간 리포트(탐지 통계·오탐·업데이트 이력) | 주간 리포트 검토, 오탐 표시 | 10분 |
| 매월 | AI 판단 로직 개선안 생성, 자가 진단 실행 | 개선안 승인, 자가 진단 결과 검토 | 30분 |
| 분기 | 운영 통계 종합 | 기획서·대응 등급·정보원 재검토, 위협 환경 변화 반영 | 2시간 |

# 5. 기술 구성

## 5.1 기술 스택

개인이 유지보수할 수 있는 범위에서 검증된 오픈소스를 우선 선택한다. 모든 구성요소는 교체 가능하도록 모듈로 분리한다.

| 구분 | 선택 | 선정 이유 |
| --- | --- | --- |
| 운영체제 | Windows 11 (집·회사 공통 가정) | 대학 업무 환경 표준. 센서 모듈만 교체하면 타 OS 확장 가능 |
| 개발 언어 | Python 3.12 | 보안 라이브러리와 Windows API 연동이 풍부하고 유지보수가 쉬움 |
| 센서 | Sysmon + Windows 이벤트 로그, psutil, WMI | Microsoft 공식 도구로 프로세스·네트워크·파일 이벤트를 상세 수집 |
| 탐지 규칙 | Sigma(pySigma), YARA | 공개 규칙 생태계가 가장 크고 매일 갱신됨 |
| AI | Claude API (Claude Agent SDK) / 회사 PC는 로컬 모델 또는 규칙 모드 | 도구 호출·장기 작업에 적합. 모델은 설정으로 교체 가능 |
| 저장소 | SQLite (이벤트·판단·업데이트 이력) | 설치 불필요, 단일 파일, 백업 용이 |
| 실행 | Windows 서비스 + 작업 스케줄러 | 부팅 시 자동 시작, 중단 시 자동 재시작 |
| 알림 | 모바일 메신저 봇(텔레그램 등) + 이메일 + Windows 알림 | PC를 보고 있지 않을 때도 위급 알림 수신 |
| 대시보드 | 로컬 웹(FastAPI + 단일 HTML) | 외부 노출 없이 localhost에서만 열람 |
| 업데이트 저장소 | 비공개 GitHub 저장소 + Releases | 버전·서명·이력 관리를 표준 도구로 처리 |
| 비밀 보관 | Windows 자격 증명 관리자(DPAPI) | API 키를 평문 파일에 두지 않음 |

## 5.2 모듈 구성

| 모듈 | 책임 | 대응 층 |
| --- | --- | --- |
| sensors/ | 프로세스·네트워크·자동실행·파일·이벤트 로그 수집기 | L1 |
| baseline/ | 정상 상태 기준선 학습·저장·비교 | L2 |
| rules/ | Sigma·YARA 규칙 로딩, 평가, 관찰 모드 관리 | L2 |
| intel/ | 위협정보 피드 수집·검증·조회 (해시·URL·IP) | L2, L5 |
| brain/ | AI 판단: 이벤트 종합, 위험도 산정, 근거 생성, 등급 결정 | L3 |
| responder/ | Tier별 조치 실행, 되돌리기, 조치 이력 | L4 |
| hygiene/ | 보안 위생 점검 (패치·Defender·방화벽·백업·MFA) | L0 |
| updater/ | 4.3 파이프라인: 확인·검증·관찰·카나리·롤백·기록 | L5 |
| selftest/ | 월간 자가 진단 시나리오 실행·채점 | L5 |
| report/ | 일·주·월 리포트 생성, 노후화 지표 계산 | 공통 |
| notify/ | 메신저·이메일·Windows 알림 발송, 승인 응답 수신 | L4 |
| dashboard/ | 로컬 웹 대시보드 | 공통 |

# 6. 추진 단계 및 일정

총 12주, 4단계로 추진한다. 1단계에서 「점검·리포트」 에이전트를 먼저 가동해 매일 가치를 체감하면서, 이후 단계에서 탐지·판단·대응·업데이트를 쌓아 올린다. 각 단계는 완료 기준을 충족해야 다음 단계로 넘어간다.

| 단계 | 기간 | 주요 과업 | 산출물 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1단계 기반 구축 | 1~2주 | • 개발 환경·저장소 구성 • hygiene 점검 모듈 • 일일 리포트 • updater 뼈대(코드 자가 업데이트) | 점검 에이전트 v0.1, 일일 리포트 | 집 PC에서 매일 아침 리포트 자동 수신, 코드 자가 업데이트 1회 성공 |
| 2단계 감시·탐지 | 3~6주 | • Sysmon 설치·센서 • 기준선 학습(2주) • Sigma·YARA 규칙 적용 • 위협정보 피드 연동 • 모바일 알림 | 탐지 에이전트 v0.2 | 자가 진단 항목 중 행위·지속성·백신 연동 탐지 성공, 오탐 일 5건 이하 |
| 3단계 AI 판단·대응 | 7~10주 | • brain 모듈(AI 판단) • 피싱 분석 도우미 • responder Tier 0~2 • 랜섬웨어 조기 감지 • 되돌리기 | 방어 에이전트 v0.3 | 자가 진단 7개 항목 중 6개 이상 통과, Tier 1 조치 되돌리기 성공 |
| 4단계 지속 업데이트 완성 | 11~12주 | • 규칙 관찰 모드·카나리·롤백 • 노후화 지표·경보 • 월간 자가 진단 자동화 • 회사 PC 적용 협의·승인·Tier 0 적용 | 에이전트 v1.0, 운영 매뉴얼 | 4.4 지표 전 항목 「정상」, 가짜 업데이트 거부 테스트 통과, 회사 PC 승인 범위 적용 |
| 운영 | 13주~ | 4.6 운영 루틴에 따른 상시 운영, 분기 기획서 개정 | 주·월·분기 리포트 | 노후화 경보 없이 분기 운영 |

※ 회사 PC 적용(4단계)은 대학 정보보안 담당부서 승인 일정에 따라 변동될 수 있으며, 승인이 늦어져도 집 PC 운영은 계획대로 진행한다.

# 7. 소요 비용

오픈소스와 무료 피드를 기본으로 하여 고정비는 거의 없고, 실비는 AI API 사용료가 대부분이다. 아래는 월 기준 추정이며, 실제 사용량에 따라 변동한다. 월 상한을 설정해 예기치 않은 과금을 막는다.

| 항목 | 내용 | 월 추정 비용 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI API 사용료 | 일상 판단(의심 이벤트 일 30~50건) + 일일 리포트 + 월간 심층 분석 | 약 1~3만 원 | 월 상한 설정. 회사 PC는 전송 없음 |
| 위협정보 피드 | abuse.ch, KISA, NVD, SigmaHQ | 0원 | 공개·무료 |
| VirusTotal | 무료 등급 (분당·일일 조회 한도) | 0원 | 한도 초과 시 유료 전환 검토 |
| 알림 채널 | 메신저 봇, 이메일 | 0원 | 무료 범위 |
| 저장소 | 비공개 GitHub 저장소 | 0원 | 개인 계정 무료 범위 |
| 백업(권장) | 외장 디스크 또는 클라우드 백업 (3-2-1 원칙) | 0~1만 원 | 랜섬웨어 최종 방어선. 별도 결정 |
| 합계 |  | 약 1~4만 원/월 | 개발 인건비는 본인 수행으로 미산정 |

※ 비용 수치는 2026년 10월 기준 공개 요금을 바탕으로 한 추정치이며, 모델 요금과 사용량에 따라 달라진다. 1단계 운영 1개월 후 실측값으로 갱신한다.

# 8. 성과지표 (KPI)

「잘 막고 있는가」와 「계속 새로워지고 있는가」를 함께 측정한다. 지표는 주간 리포트에 자동 집계되며, 분기 검토 시 목표를 조정한다.

| 영역 | 지표 | 목표 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 탐지 | 자가 진단 탐지율 | 90% 이상 | 월간 7개 항목 통과 수 |
| 탐지 | 탐지 지연 시간(이벤트 발생→알림) | 5분 이내 | Sysmon 시각 대비 알림 시각 |
| 대응 | Tier 1 자동 조치 소요 시간 | 1분 이내 | 탐지→조치 로그 |
| 정확도 | 오탐율 (전체 경보 중 사용자가 오탐 표시한 비율) | 10% 이하 | 사용자 피드백 집계 |
| 업데이트 | 위협정보 적시율 (24시간 이내 반영 비율) | 99% 이상 | 피드 갱신 로그 |
| 업데이트 | 업데이트 파이프라인 성공률 | 95% 이상 | updater 이력 |
| 위생 | 패치 적용률 (알려진 취약점 기준) | 100% | hygiene 점검 결과 |
| 위생 | 백업 성공률 | 100% | 백업 로그 |
| 가용성 | 에이전트 가동률 | 99% 이상 | 서비스 중단 시간 |
| 사용자 | 리포트 확인률 / 평균 대응 시간 | 매일 / 1시간 이내 | 알림 응답 로그 |

# 9. 리스크 및 대응

| 리스크 | 영향 | 가능성 | 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| 오탐으로 인한 업무 방해 | 정상 프로그램 차단, 경보 피로로 알림 무시 | 높음 | 기준선 학습 2주 확보, 신규 규칙 24시간 관찰 모드, Tier 1 되돌리기, 오탐 피드백을 AI 로직 업데이트에 반영 |
| AI 오판 (위험을 놓치거나 과잉 대응) | 침해 미탐지 또는 불필요한 차단 | 중간 | AI 판단 전 L2 규칙 선별, 자동 조치는 복구 가능 범위로 제한, 위급 등급은 상위 모델 재검토 |
| 에이전트 자체 취약점 | 에이전트가 공격 통로가 됨 | 중간 | 3.6 자체 보안 요건, 업데이트 서명 검증, 최소 권한, 월간 가짜 업데이트 테스트 |
| 회사 보안정책과 충돌 | 정책 위반, 징계 또는 설치 불가 | 높음 | 승인 전 설치 금지, 1차 읽기 전용, 정보보안 담당부서와 범위 서면 합의 |
| 성능 부하 | PC 느려짐, 업무 지장 | 중간 | Sysmon 필터 최적화, 수집 주기 조정, CPU 5% 상한 모니터링 |
| API 비용 초과 | 예산 초과 | 낮음 | 월 상한 설정, L2 선별로 AI 호출 최소화, 사용량 주간 리포트 |
| 제로데이·완전 방어 불가 | 탐지 없이 침해 | 중간 | 백업 3-2-1 원칙 병행, 피해 최소화(격리·복구) 중심 설계, 「완전 방어」 약속 금지 |
| 개인 유지보수 한계 | 개발·운영 중단 시 방패 노후화 | 중간 | 노후화 지표로 가시화, 자동 업데이트로 수동 개입 최소화, 분기 검토로 지속 여부 판단 |

# 10. 결정 필요 사항 및 다음 단계

## 10.1 착수 전 결정 사항

| 번호 | 결정 사항 | 선택지 | 권고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 운영체제 확인 | Windows 11 / Windows 10 / macOS | Windows 11 전제로 설계. 다를 경우 센서 모듈 조정 |
| 2 | 회사 PC 적용 범위 | 미적용 / 읽기 전용 점검 / 전체 기능 | 정보보안 담당부서 협의 후 「읽기 전용 점검」부터 |
| 3 | AI 운영 방식 | 클라우드 API / 로컬 모델 / 혼합 | 집 PC는 클라우드 API, 회사 PC는 로컬 또는 규칙 모드 |
| 4 | 알림 채널 | 텔레그램 / 이메일 / 카카오톡 / Windows 알림 | 모바일 메신저 봇 + 이메일 병행 |
| 5 | 자동 대응 초기 등급 | Tier 0 / Tier 1 | 집 PC는 2단계까지 Tier 0, 3단계부터 Tier 1 |
| 6 | 백업 체계 | 외장 디스크 / 클라우드 / 병행 | 병행 (3-2-1 원칙) |

## 10.2 다음 단계

- 본 기획서 검토·확정 (v0.1 → v1.0): 10.1의 결정 사항 확정

- 1단계 착수: 저장소 생성, 개발 환경 구성, 점검 모듈과 일일 리포트 개발 (2주)

- 회사 PC 적용을 위한 정보보안 담당부서 협의 개시 (1단계와 병행, 서면 합의 목표)

- 1단계 완료 후 1개월 운영 실측(비용·오탐·리포트 유용성)으로 기획서 1차 개정

# 부록 A. 용어 설명

| 용어 | 설명 |
| --- | --- |
| EDR | Endpoint Detection and Response. PC(엔드포인트)에서 행위를 수집·분석해 위협을 탐지·대응하는 체계. 본 에이전트는 개인용 경량 EDR에 AI 판단을 더한 것 |
| Sysmon | Microsoft가 제공하는 시스템 감시 도구. 프로세스 생성, 네트워크 연결, 파일 생성 등을 상세 로그로 남김 |
| Sigma 규칙 | 로그 기반 탐지 규칙의 공개 표준 형식. 「오피스 프로그램이 파워셸을 실행」 같은 공격 패턴을 기술 |
| YARA | 파일 내용의 패턴으로 악성코드를 식별하는 규칙 언어 |
| IOC | Indicator of Compromise. 침해 흔적 지표(악성 해시, URL, IP 등) |
| 기준선(Baseline) | 정상 상태에서의 프로세스·연결·자동실행 목록. 이탈을 감지하는 비교 기준 |
| C2 | Command and Control. 감염된 PC를 원격 조종하는 공격자 서버 |
| 프롬프트 인젝션 | AI가 읽는 데이터 안에 명령을 숨겨 AI의 행동을 조종하는 공격 |
| 카나리 배포 | 변경을 일부 대상에 먼저 적용해 이상 여부를 확인한 뒤 전체로 확대하는 방식 |
| 3-2-1 백업 | 3개 사본, 2종류 매체, 1개는 외부(오프라인·클라우드) 보관 원칙 |
| MFA | Multi-Factor Authentication. 비밀번호 외 추가 인증(앱·문자·키) 요구 |
| EICAR | 백신 동작 확인용 표준 무해 테스트 파일 |

# 부록 B. 기획서 개정 이력

본 기획서는 「지속 업데이트」 원칙에 따라 분기 1회 정기 개정하며, 중대한 위협 환경 변화나 자가 진단 결과에 따라 수시 개정한다. 개정 시 아래 표에 기록한다.

| 버전 | 일자 | 개정 내용 | 작성자 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026. 10. 4. | 최초 작성 (초안) |  |
| v1.0 | (예정) | 10.1 결정 사항 반영 후 확정 |  |
| v1.1 | (예정) | 1단계 1개월 운영 실측 반영 (비용·오탐·리포트) |  |